ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ՍԻՍԻԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2019 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2018թ-ի -ի թիվ - որոշմամբ

ՍԻՍԻԱՆ

2018Թ.

Բովանդակություն

Ներածություն	3

1.	Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները	3

2.	Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)	5

3.	Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը	18

4.	Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը	19

5.	Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը	21

# Ներածություն

Սիսիանի համայնքի 2019թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Սիսիանի համայնքի ՏԱՊ-ը կազմվել է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության աջակցությամբ և «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» հասարակական կազմակերպության կողմից մշակված «Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց»-ի հիման վրա:

Սիսիանի համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2019թ. Սիսիանի համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2019թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է վերլուծել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով:

# Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Սիսիանը նոր որակի համայնքային միջավայրով, բարեկեցիկ ապրելակերպի պայմաններով ձևավորված, բնակիչների, հյուրերի և զբոսաշրջիկների համար գրավիչ, կրթական, մշակութային ու մարզական մատչելի և որակյալ ծառայություններով, զարգացած գյուղատնտեսությամբ, փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման համար գրավիչ գործարար միջավայրով բազմաբնակավայր համայնք է:

Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| --- | --- | --- |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 9 | 8 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 33 | 34 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 30988 | 31000 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) |  | 2211567.0 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 350/550 | 355/560 |

Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի |
| --- | --- |
|  | Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Սիսիանի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին % Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում % Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում % | 95 32.3 11.5 | 100 35.0 16.5 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Աղբահանության ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում Խմելու ջրի մատակարարման նոր կառուցված արտաքին և ներքին համակարգերի ընդհանուր երկարությունը -կմ Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, % | 4 - 55 | 7 43 60 |
| Ոլորտ 3. Կրթություն Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, % Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը այդ տարիքի երեխաների մեջ, % | 49 15 | 52 17 |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը կազմակերպել համայնքի մշակութային կազմակերպությունների աշխատանքը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը % | 35 | 40 |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակավայրերի կազմում % | 60 | 63 |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ Ապահովել տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը՝ ճանապարհային նշանների կահավորման միջոցով | Ճանապարհների կահավորման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ % | 75 | 80 |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն: Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ % | 15 | 18 |

# Համայնքի 2019թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 282363.4 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2 | Համայնքային գույքի կառավարում | 0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը | 282363.4 |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| 1 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 225217.32 | Սիսիան, Աղիտու, Նորավան, Աշոտավան, Ույծ, Բռնակոթ, Տոլորս բնակավայրեր |
| 2 | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 90719.9 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 1057520.9 | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը | 1373458.12 |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 302716.3 | Սիսիան, Անգեղակոթ, Շաղատ, Աղիտու, Դարբաս, Շամբ, Նորավան, Աշոտավան, Ույծ, Շաքի,Տորունիք,Հացավան, Բռնակոթ, Թասիկ, Բնունիս, Որոտնավան, Վաղատին, Իշխանասար, Տոլորս բնակավայրերում |
| 2 | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում | 127192.2 | Սիսիան քաղաքային բնակավայր |
| Ընդամենը | 429908.5 |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| 1 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 63887.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը | 63887.0 |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն |
| 1 | Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը | 57000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը | 57000.0 |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |
| 1 | Ներհամայնքային ճանապարհների պահպանում և շահագործում | 2000.0 | Սիսիան քաղաքային բնակավայր |
| Ընդամենը | 2000.0 |  |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |
| 1 | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 3000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը | 3000.0 |  |
| Ընդհանուրը | 2211567.0 |  |

Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ.դրամ) | ԲԲՀ-ի բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| 1. | Լուսավորության համակարգի կառուցում | 130000.0 | Շաղատ, Բալաք, Իշխանասար, Վաղատին |
| 2. | Կ. Դեմիրճյանի անվան այգու բարեկարգում | 120000.0 | Սիսիան քաղաք |
| 3. | Հրապարակի բարեկարգում | 20000.0 | Բռնակոթ, Սիսիան քաղաք |
| 4. | Խանջյան փողոցի բարեկարգում | 45000.0 | Սիսիան քաղաք |
| 5. | Կենցաղի տան վերանորոգում | 48000.0 | Աղիտու, Ախլաթյան, Բալաք, |
| 6. | Վարչական շենքի տանիքի վերանորոգում | 32000.0 | Վաղատին, Գետաթաղ, Լոր, Որոտնավան, |
| 7. | Խմելու ջրագծերի վերանորոգում և կառուցում | 42000.0 | Ախլաթյան, Աղիտու, Բնունիս, Գետաթաղ, Դաստակերտ, Տորունիք |
| 8. | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում | 70000.0 | Շաղատ, Դաստակերտ, Խանջյան 1ա, Արամ Մանուկյան 3, Սիսական 15 և 19 շենքերի |
| Ոլորտ 2. Գյուղատնտեսություն |
| 1. | Ոռոգման ջրագծերի վերանորոգում և կառուցում | 110000.0 | Շաքի,Անգեղակոթ,Որոտնավան,Նորավան, Ույծ, Բնունիս, Հացավան |
| 2. | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերում /կոմբային/ | 21000.0 |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |
| 1. | Թիվ 2 և թիվ 3 ՆՈւՀ-երի վերանորոգում | 52000.0 | Նորավան, Շամբ |
| Ընդհանուրը | 690000.0 |  |

Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուրներ | Պատասխանատու | Ժամկետ | Ռիսկեր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |
| Ոլորտի նպատակ. Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Սիսիանի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին 100% Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում 35.0 % Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում 16.5% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: Աճուրդների, մրցույթներիմասնակիցների բացակայություն |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել որակյալ համայնքային ծառայությունների մատուցումը | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը - լավ | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ. 1.Համակարգչային և մասնագիտական, այլ ծառայությունների ձեռք բերում 2.ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում 3. ՔԿԱԳ ծառայության մատուցում 4. Սիսիանի համայնքի աշխատակազմի և 29 բնակավայրերի վարչական ղեկավարների գործունեության ապահովում | Ելքի ցուցանիշներ Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը-60 Հարկերի հաշվարկման բազաներում անճշտությունների նվազեցում, 10% ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում –այո Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը – 80% ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը – 11 ՔԿԱԳ ակտերի թիվը – 1200 Ավագանու նիստերի թիվը – 9 Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում- առկա է Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը - 10 Ծառայություններ մատուցող համայնքային կառույցների թիվը - 14 Մուտքի ցուցանիշներ Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում - 54 Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 65 Համակարգիչների թիվը - 56 ՔՍ գրասենյակների թիվը - 1 Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 282363.4հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Սիսիանի համայնքապետարան, «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ, «Վեկտոր պլյուս» ՍՊԸ, ՀԾ | Բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում - 15% | Մրցույթների և աճուրդների մասին հայտարարություն-ներ, արձանագրություն-ներ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Աճուրդների, մրցույթներիմասնակից-ների բացակայություն |
| Միջոցառումներ. 1.Համայնքի հողատարածքների վարձակալության մրցույթների և աճուրդ-վաճառքի կազմակերպում համաձայն գույքի օտարման 2019թ. ծրագրի | Ելքի ցուցանիշներ Ակնկալվող եկամուտներ գույքի կառավարումից– 55000. հազար դրամ Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում – առկա է Համայնքի գույքի օտարման 2019թ. ծրագիր – առկա է Մուտքի ցուցանիշներ Օտարվող համայնքային հողեր, քմ – 2380 Գործող վարձակալության պայմանագրեր | Սիսիանի համայնքապետարան | Գույքի օտարման և վարձակալության աճուրդներն ու մրցույթները կազմակերպող հանձնաժողովներ |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| Ոլորտի նպատակներ. Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Աղբահանության ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում -7 բնակավայր Խմելու ջրի մատակարարման նոր կառուցված արտաքին և ներքին համակարգերի ընդհանուր երկարությունը -43կմ Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, 60% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Դոնոր կազմակեր-պության կողմից ֆինանսա-վորման ուշացում |
| Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույցի – առկա է | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Քաղաքաշինության և տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ | 1 տարի | Դոնոր կազմակեր-պության կողմից ֆինանսա-վորման ուշացում |
| Միջոցառումներ. Աղբահանության կառավարման ռազմավարական պլանի մշակում Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ -ի միջոցով Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների սխեմաների, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում | Ելքի ցուցանիշներ Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը - 11789 Աղբահանության կառավարման ռազմավարական պլան – առկա է Միջհամայնքային համագործակցություն Գորայք համայնքի հետ (աղբահանություն) – առկա է Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց - առկա է Աղբահանության ծառայության հասանելիության ընդլայնում 4 բնակավայրերում՝ Տոլորս,Աղիտու,Նորավան և Աշոտավան Աղբի տեսակավորում – առկա է Աղբահանությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը - 7 բնակավայր Սանիտարական մաքրում իրականացվող տարածքներ - 126627քմ Նոր ձեռքբերված մեքենասարքավորումներ՝ Ջրցան, ավլող մեքենա - 1 միավոր Աղբատար – 1 միավոր Ինքնաթափ «Կամազ» -1 միավոր Էքսկավատոր JCB – 1 միավոր Նոր ստեղծված աշխատատեղեր - 3 Մուտքի ցուցանիշներ Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 18 Տեխնիկական միջոցների թիվը – 6 Աղբամանների թիվը - 151 Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 225217.32հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 109217.32, դոնոր կազմակերպություն ՀՏԶՀ՝ 116000.0 հազ.դրամ | «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |
| Ծրագիր 2. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների պահպանում |
| Ծրագրի նպատակ. Պահպանել և բարեկարգել համայնքի հանրային և կանաչապատ հատվածները | Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման որակի բարելավում նոր տեխնիկայի ձեռքբերման շնորհիվ 10% | Հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ. Համայնքի բնակավայրերում շենքերի, շինությունների պահպանում Հանրային և կանաչապատ տարածքների պահպանում | Ելքի ցուցանիշներ Վերանորոգված բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ - 500 քմ Նոր ձեռքբերված ավտոաշտարակ – 1 միավոր Վերանորոգված բազմաբնակարան շենք – 1 /Սիսիան, Նար-Դոսի 5/ Կանաչապատ տարածքների ոռոգման համակարգի սպասարկում – առկա է Մուտքի ցուցանիշներ Աշխատակիցների թիվը - 10 Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 90719.9 հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 18219.9 հազ.դր., դոնոր կազմակերպություն ՀՏԶՀ՝ 52500.0 հազ.դր., պետական բյուջե՝ 19950.0 հազ.դրամ | Սիսիանի համայնքապետարան | Քաղաքաշինության և տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ, «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |
| Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |
| Ծրագրի նպատակ. Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում | Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - 5% Նոր կառուցված օրվա կարգավորիչ ջրամբարների թիվը/ծավալը(խմ) – 4/450 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Դոնոր կազմակեր-պության ֆինանսա-վորման ուշացում |
| Միջոցառումներ. 1.Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում 2.Ապահովվել ջրամատակարարումը Թասիկ, Դարբաս, Հացավ, Ույծ, Տոլորս բնակավայրերում 3. Կառուցել նոր ՕԿՋ Դարբաս, Տոլորս, Հացավան, Թասիկ բնակավայրերում 4. Մուխութուրյան-Թասիկ ջրամատակարարման համակարգի գոյություն ունեցող ջրատարի վերակառուցում | Ելքի ցուցանիշներ Լուսավորված փողոցների քանակը – 72 Նոր կառուցված ջրամատակարարման արտաքին համակարգ – 24կմ, Տոլորս, Դարբաս, Թասիկ, Ույծ բնակավայրեր Նոր կառուցված ջրամատակարարման բախշիչ ցանց – 19 կմ, Սիսիան, Թասիկ, Տոլորս, Դարբաս բնակավայրեր Նոր կառուցված ՕԿՋ-եր Դարբաս - 200մ3, Հացավան - 50 մ3, Տոլորս - 100մ3, Թասիկ - 100մ3 Բարեկարգված դիտահորեր Սիսիան բնակավայրում– 180 հատ Ջրամատակարարման ապահովում-շուրջօրյա Թասիկ բնակավայր մատակարարող վերակառուցված ջրատար- 5.1 կմ Մուտքի ցուցանիշներ Աշխատակիցների թիվը – 3 մարդ Տրանսպորտային միջոցների թիվը - 1 միավոր Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1057520.9 հազ.դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 32520.9 հազ. դրամ, դոնոր կազմակերպ.՝ ՀՀ ԷԵԲՊՆ Ջրային կոմիտե ԾԻԳ՝ 1025000.0 հազ. դրամ | Սիսիանի համայնքապետարան | «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |
| Ոլորտի նպատակ. Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, 52% Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, 17% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |
| Ծրագրի նպատակ. Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | Նախադպրոցական կրթության ծառայության ընդլայնում բնակավայրերում – 3 բնակավայր | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Դոնոր կազմակեր-պության կողմից ֆինանսա-վորման ուշացում - |
| Միջոցառումներ. Սիսիանի համայնքի ՆՈՒՀ-երի պահպանում Կրթադաստիարակչական աշխատանքների բարելավում | Ելքի ցուցանիշներ Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 897 Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 3 անգամ Նախակրթարանի վերանորոգված խմբասենյակներ - 3 /Որոտնավան, Իշխանասար, Վաղատին/ Ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում – 10 բնակավայր Նոր ստեղծվող աշխատատեղերի թիվը – 18 Մուտքի ցուցանիշներ Աշխատակիցների թիվը – 172 ՀՈԱԿ-ների թիվը - 4 Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 302716.3 հազ. դրամ, այդ թվում՝ համայնքի բյուջե՝ 274716.3հազ. դրամ, «Կամրջակ» ՀԿ ՝ 28000.0 հազ.դրամ | Սիսիանի թվով 4 ՆՈՒՀ | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ |  |  |
| Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում |
| Ծրագրի նպատակ. Արտադպրոցական որակյալ դաստիարակության կազմակերպում | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում, 5% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ Երաժշտական կրթության ապահովում «Է.Ասյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով, Պարի ուսուցման ապահովում «Սիսիանի համայնքի մանկական արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով, Շախմատի ուսուցում «Շախմատի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով, Նկարչության, քանդակագոր-ծության ուսուցման ապահովում «Զ.Խաչատրյանի անվան գեղարվեստի դպրոց»-ի միջոցով Ֆուտբոլի ուսուցման ապահովում «Սիսիանի ֆուտբոլի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով «Ա.Մինասյանի անվան մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի պահպանում | Ելքի ցուցանիշներ Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 654 Երաժշտական կրթություն ստացող երեխաների թիվը – 187 Շախմատի դպրոց հաճախողների թիվը –95 Արվեստի դպրոց հաճախողների թիվը – 70 Գեղարվեստի դպրոց հաճախողների թիվը – 87 Ֆուտբոլի դպրոց հաճախողների թիվը – 65 Մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոն հաճախողների թիվը - 150 Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի տես. կշիռը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 19% Մուտքի ցուցանիշներ Աշխատակիցների թիվը – 95 ՀՈԱԿ-ների թիվը-6 Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 127192.2հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Սիսիանի համայնքի արտադպրոցական հաստատություններ | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| Ոլորտի նպատակ. Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը Կազմակերպել համայնքի մշակութային կազմակերպությունների աշխատանքը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, 40% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում |
| Ծրագրի նպատակ. Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | Մշակութային միջոցառումները ավելացել են, 10% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը Ապահովել «Հ. Սահյանի անվան մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի աշխատանքների կազմակերպումը Ապահովել գրադարանային ծառայության մատուցումը | Ելքի ցուցանիշներ Մշակութային միջոցառումների թիվը – 68 Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 20000 Մշակութային կյանքի ակտիվացում - 10% Մուտքի ցուցանիշներ Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 8 Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 63887.0հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Սիսիանի համայնքապետարան | «Հ.Սահյանի անվան մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն |
| Ոլորտի նպատակ. Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակավայրերի կազմում 63% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել վարելահողերի ոռոգումը | Ոռոգվող հողերը ընդլայնվել են – 32 հա | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Դոնոր կազմակեր-պության կողմից ֆինանսա-վորման ուշացում |
| Միջոցառումներ. Կազմակերպել համայնքի ոռոգման ցանցի անխափան աշխատանքը Մուցք բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցում | Ելքի ցուցանիշներ Ոռոգվող հողերի մակերեսը - 251 հա Վթարների թվի նվազեցում - 5% Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակավայրերի թիվը – 19 Նոր ոռոգման ցանց - 2.5կմ Նոր ցանցից օգտվողների թիվը - 310 մարդ Մուտքի ցուցանիշներ Սպասարկվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը – 60.5 կմ Աշխատակիցների թիվը – 4 Տեխնիկական միջոցների թիվը – 2 Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 57000.0 հազ.դրամ, որից՝ համայնքի բյուջե՝ 2000.0 հազ. դր., «Կամրջակ» ՀԿ՝ 11000.0 հազ.դր., ՀՏԶՀ – 44000.0 հազ. դրամ | Սիսիանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետ |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |
| Ոլորտի նպատակ. Ապահովել տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը՝ ճանապարհային նշանների կահավորման միջոցով | Ճանապարհների կահավորման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ - 5% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել համայնքային ճանապարհների սպասարկումն ու շահագործումը | Ճանապարհային նշանների և գծանշումների բացակայության պատճառով տեղի ունեցած վթարների թիվը-0 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ Ճանապարհային նշանների տեղադրում և գծանշում | Ելքի ցուցանիշներ Տեղադրված ճանապարհային երթևեկության նշանների թիվը - 25 նշան Գծանշված փողոցների թիվը – 25 փողոց Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկություն – առկա է Մուտքի ցուցանիշներ Համայնքային փողոցների թիվը – 25 փողոց Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1500.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Սիսիանի համայնքապետարան | Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ |  |  |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |
| Ոլորտի նպատակ. Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, 18% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | Դրամական աջակցությունների մասին սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողովի արձանագրությունները –առկա են | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ | 1 տարի | Համապատասխան նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ Դրամական օգնությունների կազմակերպում | Ելքի ցուցանիշներ Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչների թիվը - 100 Մուտքի ցուցանիշներ Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 3000.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Սիսիանի համայնքապետարան | Սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողով |  |  |

# Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը

Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման  2019թ. ծրագիրը

| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Հասցեն կամ ծածկագիրը | Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2) | Վիճակի գնահատումը | Գույքի կառավարման գործառույթը | Այլ բնութագրիչներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման | 09-006-0246-0015 | 300 | պարապուրդ | օտարել |  |
| 2 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման | 09-006-0094-0223 | 100 | պարապուրդ | օտարել |  |
| 3 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | 09-006-0239-0234 | 33 | պարապուրդ | օտարել |  |
| 4 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման | 09-006-0240-0020 | 250 | պարապուրդ | օտարել |  |
| 5 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | 09-006-0239-0224 | 700 | պարապուրդ | օտարել |  |
| 6 | Գյուղարտադրական նշանակության | 09-006-0106-0050 | 1000 | պարապուրդ | օտարել |  |
| 7 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | 09-006-0094-0249 | 20 | պարապուրդ | վարձակալություն |  |
| 8 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | 09-006-0239-0235 | 20 | պարապուրդ | վարձակալություն |  |
| 9 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | 09-006-0109-0019 | 20 | պարապուրդ | վարձակալություն |  |
| 10 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման | 09-006-0224-0187 | 60 | պարապուրդ | վարձակալություն |  |
| 11 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման | 09-006-0249-0154 | 135 | պարապուրդ | վարձակալություն |  |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 282363.4 | 282363.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | Համայնքային գույքի կառավարում | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը | 282363.4 | 282363.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 225217.32 | 109217.32 | 0.0 | 116000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 90669.90 | 18219.9 | 19950.0 | 52500.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 1057520.90 | 32520.9 | 0.0 | 1025000.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը | 1373408.1 | 159958.1 | 19950.0 | 1193500.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 302716.3 | 274716.3 | 0.0 | 0.0 | 28000.0 | 0.0 |
| 2. | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում | 127192.2 | 127192.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը | 429908.5 | 401908.5 | 0.0 | 0.0 | 28000.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Մշակութային կյանքի կազմակերպում | 63887.0 | 63887.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը | 63887.0 | 63887.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը | 57000.0 | 2000.0 | 0.0 | 44000.0 | 11000.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը | 57000.0 | 2000.0 | 0.0 | 44000.0 | 11000.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ճանապարհների պահպանում և շահագործում | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ընդհանուրը | 2211567.0 | 915117.0 | 19950.0 | 1237500.0 | 39000.0 | 0.0 |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |
| --- |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համակարգիչների թիվը Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում | 56 54 65 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ծրագրային թարմացումների թիվը Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում- Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը | 2 առկա է 10 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը, % | 80 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը, 0-5 բալ | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 282363.4 |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Օտարվող համայնքային հողերի մակերեսը- քմ | 2380 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ակնկալվող եկամուտներ - հազ. դրամ | 55000.0 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի գույքի կառավարման տարեկան ծրագիր | Առկա է |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում, % | 15 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 0.0 |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան Տեսակը Անվանումը Թիրախ. արժեքը Փաստ. արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն Մուտքային Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը Տեխնիկական միջոցների քանակը 18 6 Ելքային (քանակական) Աղբատար մեքենաների թիվը - Նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը Աղբահանության ծառայության հասանելիության ընդլայնում - բնակավայր Աղբահանությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը - բնակավայր 3 3 3 7 Ելքային (որակական) Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց Աղբի տեսակավորում առկա է առկա է Ելքային (ժամկետայնության) Աղբահանության նվազագույն հաճախականությունը Սիսիան բնակավայրում/ գյուղական բնակավայրերում /շաբաթական/, անգամ 3/1 Վերջնական արդյունքի Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույցի առկա է Ծախսեր, հազ. դրամ 225217.32 |
| Ծրագիր 2. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակիցների թիվը Տեխնիկական միջոցների քանակը -միավոր | 10 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքային շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգում և պահպանում - քմ Վերանորոգված բազմաբնակարան շենքերի թիվը | 500 1 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, % | 60 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման որակի բարելավում նոր տեխնիկայի ձեռքբերման շնորհիվ % | 10 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 90719.9 |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակիցների թիվը - մարդ Տրանսպորտային միջոցների քանակը - միավոր | 3 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Լուսավորվող փողոցների քանակը Նոր կառուցվող ջրամատակարարման արտաքին համակարգի երկարությունը, կմ Նոր կառուցվող ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի երկարությունը, կմ | 72 22 19.5 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ջրամատակարարման ապահովման տևողությունը | շուրջօրյա |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ % Նոր կառուցված օրվա կարգավորիչ ջրամբարների թիվը/ծավալը(խմ) | 5 4/450 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 1057520.9 |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակիցների թիվը ՀՈԱԿ-ների թիվը | 172 4 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում անգամ Նոր ստեղծվող աշխատատեղերի թիվը – աշխատատեղ | 897 3 18 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Վերանորոգված խմբասենյակների թիվը | 3 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Նախադպրոցական կրթության ծառայության ընդլայնում բնակավայրերում –բնակավայր | 3 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 302716.3 |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիրակության ծառայության մատուցում համայնքում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակիցների թիվը ՀՈԱԿ-ների թիվը | 95 6 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը | 654 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի տես. կշիռը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 19 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում, % | 5 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 127192.2 |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը | 8 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Մշակութային միջոցառումների թիվը Միջոցառումներին մասնակիցների մոտավոր թիվը Խմբակներ հաճախողների թիվը | 68 20000 20 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Մշակութային կյանքի ակտիվացում -% | 10 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մշակութային միջոցառումների թվի ավելացում, % | 10 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 63887.0 |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն Ծրագիր 1.Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ արժեքը Փաստ. արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն Մուտքային Սպասարկվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը Աշխատակիցների թիվը - 60.5 4 Ելքային (քանակական) Ոռոգվող հողերի մակերեսը, հա Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակավայրերի թիվը Ոռոգվող հողերի ընդլայնում, հա 251 19 32 Ելքային (որակական) Վթարների թվի նվազեցում - % 5 Ելքային (ժամկետայնության) Ծրագրի իրագործման ժամկետը 1 տարի Վերջնական արդյունքի Ոռոգվող հողերը ընդլայնվել են –հա 32 Ծախսեր, հազ. դրամ 57000.0 |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ արժեքը Փաստ. արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն Մուտքային Համայնքային փողոցների թիվը –փողոց 25 Ելքային (քանակական) Տեղադրված ճանապարհային երթևեկության նշանների թիվը - նշան Գծանշված փողոցների թիվը - փողոց 25 25 Ելքային (որակական) Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկություն առկա է Ելքային (ժամկետայնության) Ծրագրի իրագործման ժամկետը 1 տարի Վերջնական արդյունքի Ճանապարհների կահավորման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ - % 5 Ծախսեր, հազ. դրամ 2000.0 |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացած բնակիչների թիվը | 100 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | - | - |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Դրամական աջակցությունների մասին սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողովի արձանագրություններ | առկա են |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 3000.0 |  |  |  |